GEF Secure

Registro de avance del plan de mejoras

39 secciones — UTN FRM · Tecnicatura Superior en Programación

Equipo: Guadalupe Maricchiolo · Emilia Barros · Federico Frankenberger (GEF)

Documento vivo: cada integrante completa su sección al finalizarla.

Última actualización: 03/08/2026

| PENDIENTE | Todavía no se empezó a trabajar en esta sección. |
| --- | --- |
| EN PROCESO | Se está trabajando actualmente en esta sección. |
| FINALIZADO | Implementada, probada localmente y subida al repositorio. |

## Sección 1 — MTTR real de punta a punta

| Responsable | Guadalupe Maricchiolo | Estado | FINALIZADO |
| --- | --- | --- | --- |

Fecha: 03/08/2026

Resumen

Se implementó el cálculo real de MTTR (tiempo entre detección y resolución efectiva) y se mostró como tarjeta nueva en el Dashboard, reemplazando la ausencia total de esta métrica que señaló el tribunal.

Archivos modificados

- backend/src/main/java/com/gef/gefsecureapp/repository/VulnerabilityAuditRepository.java

- backend/src/main/java/com/gef/gefsecureapp/dto/DashboardStatsDTO.java

- backend/src/main/java/com/gef/gefsecureapp/service/DashboardService.java

- frontend/src/types/index.ts

- frontend/src/pages/Dashboard.tsx

Cambios realizados

- Se aprovecharon las columnas detected_at y resolved_at ya existentes en vulnerabilities_audit — no fue necesario migrar el esquema de la base de datos.

- Repository: se agregó el método findAverageMttrDays(), una query nativa que calcula AVG(EXTRACT(EPOCH FROM (resolved_at - detected_at)) / 86400.0) sobre las filas con resolved_at no nulo, devolviendo el promedio en días.

- DTO: se agregó el campo mttrDays (Double) a DashboardStatsDTO.

- Service: DashboardService.getStats() llama al nuevo método del repository y lo agrega al builder del DTO de respuesta.

- Frontend: se agregó mttrDays (number | null) al tipo DashboardStats.

- Frontend: se agregó la función formatMttr() en Dashboard.tsx, que muestra el valor en horas si es menor a 1 día, en días con un decimal si es mayor, y un guion (—) si todavía no hay ninguna vulnerabilidad resuelta.

- Frontend: se agregó la tarjeta “MTTR” al array de KPIs del Dashboard, con ícono Clock (lucide-react), entre “Resueltas este mes” y “Estado del sistema”.

Verificación

Probado en ambiente local (Docker Compose): tras reconstruir backend y frontend, la tarjeta MTTR mostró 4.0 d, calculado correctamente sobre las 4 vulnerabilidades resueltas de los datos de ejemplo (diferencias de 5, 3, 1 y 7 días → promedio 4.0). Cambios commiteados y subidos a origin/main (commit a1b664d).

Pendiente / observaciones

El dictamen del tribunal marca como requisito previo que el ciclo de vida de estados esté validado (Sección 2) para que el promedio de MTTR sea confiable — hoy una vulnerabilidad puede saltar directo de “Detectada” a “Resuelta” sin pasar por “En análisis”, lo cual puede distorsionar el cálculo. El cálculo implementado hoy seguirá funcionando igual una vez resuelta la Sección 2, solo que sobre datos más confiables.

## Sección 2 — Ciclo de vida de vulnerabilidades con validación real

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 3 — Escaneo confiable y no bloqueante

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 4 — Corrección del filtro de fecha por defecto en el Kanban

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 5 — Seguridad con Spring Security

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 6 — Gestión de entornos (CRUD real)

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 7 — Vista de riesgo por entorno

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 8 — Corrección de tipos de prioridad en el frontend

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 9 — Inventario inteligente

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 10 — Dashboard: nuevos indicadores y alertas (KEV, variación semanal, banner, progreso)

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 11 — Panel de Configuración con acceso restringido a Administradores

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 12 — Gestión de falsos positivos (whitelist)

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 13 — Tendencia histórica de MTTR

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 14 — Historial del caso: notas y auditoría de cambios

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 15 — Historial de escaneos (sección nueva)

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 16 — Detalle de activo con historial de vulnerabilidades

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 17 — Filtros avanzados en el listado de vulnerabilidades

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 18 — Paginación de listados

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 19 — Ranking de activos más riesgosos

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 20 — Vencimientos / SLA en vulnerabilidades críticas

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 21 — Exportación de reportes de vulnerabilidades (CSV y PDF)

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 22 — Reportes por período

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 23 — Vista personal “Mis vulnerabilidades asignadas”

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 24 — Carga de trabajo por responsable

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 25 — Acciones en lote sobre vulnerabilidades

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 26 — Escaneo en lote de activos

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 27 — Búsqueda global

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 28 — Centro de notificaciones dentro de la app

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 29 — Comparación entre dos escaneos

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 30 — Exportación del inventario de activos

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 31 — Distribución por ecosistema

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 32 — Selector de rango de tiempo para todo el Dashboard

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 33 — Gráficos interactivos con drill-down

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 34 — Caché del Dashboard con Caffeine

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 35 — Auto-actualización periódica del Dashboard

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 36 — Manejo de error con reintento visible

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 37 — Mejoras visuales del Kanban

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 38 — Sidebar y navegación

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)

## Sección 39 — Mejoras globales de UI/UX

| Responsable |  | Estado | PENDIENTE |
| --- | --- | --- | --- |

Cambios realizados:

(completar al iniciar esta sección)